## Slide 1
Pályázatok menedzselése
dr. Merza Péter Pécs, 2019.09.23.
Projekttervezési technikák

## Slide 2: Projekt fogalma
A projektek
időben behatárolt,
gyakorlati vonatkozású absztrakt tervek,
melyek méretük,
bonyolultságuk,
újdonságtartalmuk és
jelentőségük következtében a menedzsment
rutinszerű megoldási metódusaival nem oldhatók meg kielégítően.
[Aggteleky – Bajna, 1994.]
Eredet: Hadászat és űrhajózás

## Slide 3: Projektek közös ismérvei
Tervszerűség
Időbeli korlát
Egyediség - Újdonság
Ideiglenes jelleg
Stratégiai szemlélet – Társadalmi jelleg
Cél- és eredményszemlélet
Komplexitás
Erőforráskorlátok
Csapatmunka
Külső meghatározottság

## Slide 4: Általános projekt(rendszer séma)
Forrás: GARDINER, P. D. (2005): Project Management – A strategic planning approach, Palgrave Macmillan, New York, 23. old., 2.3. ábra alapján

## Slide 5
A lean filozófia két fő alapelvei:
az ember tisztelete és
a veszteségek, azaz az értéket nem teremtő lépések eltávolítása minden folyamatból, tevékenységből.
Az ember tisztelete
Az ember tisztelete egy lean vállalatnál azt jelenti, hogy a vállalat számára fontosak a munkatársai (hiszen ők képezik a vállalat legfőbb értékét), tiszteletben tartja ötleteiket, véleményüket, gondolataikat. A lean szervezetek a bennük dolgozó emberek folyamatos fejlesztésével működnek. A veszteségek elkerülésére ők keresik a lehetőségeket a kaizen segítségével, ők működtetik hatékonyan a folyamatokat, vevőorientált mérőszámokat és mérési módszereket kialakítva. A lean vezető nem elsősorban utasításokat adó vezető, hanem jól ismeri a munkatársak munkáját, felismeri és megérti az összefüggéseket, támogatja beosztottait céljaik elérésében, fejleszti képességeiket. Egy ilyen szervezetben mindenki felelős a kialakított rendszerért, követi annak előírásait és folyamatosan fejleszti, a környezethez, annak elvárásaihoz alakítja azokat.
A lean bevezetése illetve alkalmazása sohasem okoz leépítéseket, elbocsátásokat, a folyamatos fejlesztés során felszabadult kapacitásokat új termékek kialakításába, új piacok keresésébe illetve a vállalat folyamatos fejlesztésébe vonja be.
A veszteségek, a felesleges tevékenységek megkeresésével és eltávolításával a lean kapcsolata a munkabiztonsággal és a környezetvédelemmel egyértelműen felismerhető.
A lean filozófia alapelvei (vállalatszervezési és vezetési elvek, mi az érték a vevőnek… )

## Slide 6
A lean rendszer építésének 5 alapvető lépése:
A lean rendszereket, függetlenül attól, hogy hol alkalmazzák, 5 fontos alapelv szerint kell felépíteni. Ezek sorrendben a következők:
Meg kell határozni, mi a vevő számára a hozzáadott érték (value)
Ki kell alakítani azt a folyamatot (value stream), amely a vevő számára az értéket előállítja
Ezt a folyamatot úgy kell üzemeltetni, hogy az anyagok, alkatrészek, információk akadálytalanul áramolhassanak (flow)
Az így kialakított folyamatokkal csak azt, akkor és olyan mennyiségben kell előállítani, ahogy, amikor és amilyen mennyiségben a folyamat ügyfele igényli (pull)
Az így felépített rendszert folyamatosan fejleszteni, tökéletesíteni kell (kaizen/perfection)

## Slide 7
Az érték meghatározása mindig a vevő szempontjából történik. Ennek érdekében meg kell tudni, mik a vevő igényei termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ez történhet külső vevők esetében a marketing-, vagy piackutatás eszközeivel, belső vevőink esetében személyes beszélgetések segítségével. Az így meghatározott értéket minden esetben célszerű a vevővel közösen megállapított mérőszámokkal pontosan leírni, mivel ezek képezik a későbbiekben a folyamatos fejlesztés alapját.
Az értékteremtő folyamat feltérképezése minden esetben a folyamat helyszínén (genba) kell, hogy történjen, a folyamat irányával megegyezően haladva. A tevékenység eredménye az ún. értékáram-térkép (value stream map), annak is az ún. jelenállapot térkép (current state map) verziója. Mielőtt a folyamat fejlesztésébe kezdenénk, célszerű céljainkat egy un. jövőállapot térképben (future state map) összefoglalni.
Akadálytalan áramlás biztosítása, az ún. flow elv. A folyamatból el kell távolítanunk minden veszteséget, hogy a termék akadálytalanul jusson végig az előállító folyamaton.
Húzórendszer kialakítása és üzemeltetése, az ún. pull elv. Egy adott folyamatnak csak akkor, annyit és oda kell a terméket előállítania, amikor, amennyit és ahova a vevő azt igényli, természetesen az általa elvárt minőségben.
A folyamatos fejlesztés, a kaizen filozófiája. Lényege, hogy folyamatainkat mindig fejlesztenünk kell annak érdekében, hogy a vevőink által elvárt értéket minél kevesebb ráfordítással legyünk képesek előállítani. A kaizen elsősorban a tevékenységeket végrehajtó munkatársak ötleteire építő folyamat, melynek alapja minden esetben egy ún. standard.

## Slide 8
A kaizen (japánul: 改善) egy japán módszer, amely szerint az élet minden területén, ahol emberek tevékenykednek, meg lehet valósítani, azaz mindig jobbá és jobbá lehet tenni bármilyen tevékenységet és így annak eredményét. Igaz a termelésben és szolgáltatásban ismeretes elsősorban, de otthon, az iskolában, szállodákban, raktárakban, reptéren, a gyártásban, mérnöki és üzleti területen mindenhol alkalmazható. Inkább elterjedt és vállalatoknál használnak a folyamatok hatékonyságának növelésére, a minőség javítására és a kitűzött egyéb célok elérésére. A kaizen összetett japán szó, mely két Kanji( kínai jel)-ból áll, jelentése: változtatás (kai) a jó (zen) irányába.
A kaizen öt fő eleme:
Csapatmunka
Személyes fegyelem
Jobb hangulat
Minőségi körök
Legyünk jobbak

## Slide 9: Projektcélok: SMART-kritériumok
Specific: Legyenek a célok a projektre szabva!
Measurable: Legyenek a célok mérhetők és ellenőrizhetők!
Assignable: Legyenek a célok személyhez rendelve!
Realistic: Legyenek a célok realisztikusak, megvalósíthatók!
Time related: Legyen a célok megvalósítása időpontokhoz rendelve!

## Slide 10: A projektmenedzsment
Motzel (1998):
„A menedzsment feladatok, a menedzsment szervezet, illetve egy projekt megvalósításához alkalmazott menedzsment technikák és – eszközök összessége.”

## Slide 11: Projektek szervezeten belüli kapcsolatai

## Slide 12
Projektek ciklusa

## Slide 13: Általános ciklus

## Slide 14: PDCA-ciklus / PDSA
Deming-kerék

## Slide 15: Projekt életciklus modellek 2.

## Slide 16: Projekt – életciklus fázisai

## Slide 17: Projektciklus innovációs spirál modellje

## Slide 18: 3. Projekttervezés folyamata és a megvalósítás

## Slide 19: A projekttervezés fő kérdései
Mit?
Hogyan?
Ki? Mivel?
Mikor?
Mennyiért?
Gyakorlati célok áttekintése
Részletes feladatterv
Erőforrás-felhasználási terv
Ütemterv
Költségvetés

## Slide 20: Projektszervezet

## Slide 21: Projektorientált szervezet

## Slide 22: Projektrésztvevők tulajdonságai

## Slide 23: Projekt szervezeti kultúra
Verbális szimbólumok
  Projekt nyelvezet, szakzsargon
  Közös történetek, anekdoták
  Projektszlogen
Interakciós szimbólumok
  Projekttel kapcsolatos események
  Ülésrend
  Magázódás, tegeződés
Tárgyiasult szimbólumok
  Projektarculat kidolgozása
  Projekthelyiség berendezése
  Projekt szervezeti ábra

## Slide 24: Stakeholder-térkép

## Slide 25: Érintettség-hatalom mátrix 1.
Partnerek
Lakosság
Alkalmazottak
Szállítók
Vevők
Tulajdonosok
Állam
Befolyásoló képesség
Az érintettség mértéke

## Slide 26
Érdek Hatalom | Fontos számára érdekeinek érvényesítése | Nem fontos számára érdekeinek érvényesítése
Nem rendelkezik különösebb hatalommal | Mellékszereplők | Nézők
Jelentős hatalommal rendelkezik | Kulcsszereplők | Vendég-művészek
Érintettség-hatalom mátrix 2.

## Slide 27: Projektmenedzsment – SCRUM módszer
Eredete: szoftverfejlesztés

## Slide 28: Projektmenedzsment – SCRUM módszer
Product owner: az ügyfél hangja, biztosítja, hogy a Scrum Team üzleti szempontból a megfelelő feladatokon dolgozzon.
Scrum Master: ő a fejlesztőcsapat edzője. Feladata az akadályok elhárítása, hogy a kitűzött cél elérése érdekében a munkát el lehessen végezni. Ő érti a legjobban a Scrum módszert, ő finomítja, igazítja az adott céghez.
Scrum team: 3-9 emberből álló csapat, akik a tervben meghatározott feladatok kivitelezését végzik a sprint alatt. A Scrum szemléletmóddal készített projektek során több féle programozási módszer használható.

## Slide 29: Projektmenedzsment – SCRUM módszer
Product backlog: a követelmények fontossági sorrendbe rakott listája, amelyben a feladatok sorrendje folyamatosan változhat. A Product Owner készíti el az igények és specifikációk alapján. Az ügyfél nyelvén van megfogalmazva.
Sprint tervezési meeting: a sprint elkezdése előtt közvetlen megtartott találkozó, amelyen eldöntésre kerül, hogy a Product backlog-ban meghatározott feladatok közül melyik lesz kivitelezve.
Sprint: kb. 30 napos ciklus, amikor a Sprint tervezési meeting-en meghatározott feladatok kivitelezésre kerülnek. A sprint közben minden nap fix időben 15-20 perces találkozó van, amelyen átnézik, hogy az utolsó találkozó óta mi lett kész, minek kell elkészülnie a következő találkozóig és milyen akadályok merültek fel.

## Slide 30: Projektterv készítésének menete
1. Projektcél (-feladat) definiálás (focus)
2. Feladatlebontási struktúra elkészítése
Logikai kapcsolatok meghatározása
Erőforrás tervezés
5. Költség- és időtervezés (milestones)
Kockázat elemzés
7. A megvalósításra érdemességi döntés

## Slide 31: 1. Projekt fókusz definiálás
Ishikawa halszálka diagramm

## Slide 32: 2. Feladatlebontási struktúra elkészítése

## Slide 33: Logframe – logikai keretmátrix

## Slide 34: Logframe – logikai keretmátrix

## Slide 35: Logframe – logikai keretmátrix

## Slide 36: 3. Logikai kapcsolatok meghatározása
Gantt – diagram: A szervezeti folyamat-rendszer elemeinek időbeli ütemezési eljárása, táblázatos, kétdimenziós megjelenéssel.

## Slide 38: 4. Erőforrás tervezés

## Slide 39: Projekt idő- és erőforrás korlátai

## Slide 40: Kemény erőforrás-korlátok

## Slide 41: A SWOT négy kategóriája
Erősségek (Strengths) - Belső tényező
  Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók
Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők
  Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében.
Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők
  Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek.
Veszélyek (Threats) - Külső tényezők
  Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

## Slide 42: SWOT-analízis
Elemzési és gondolkodási módszert ad a sikertényezők feltérképezésére,
Strukturálja a gondolkodást
Pozícionálhatja általa a vállalkozás saját és környezeti jellemzőit
A fontos elemekre összpontosít
Rámutat arra, mit kell fejleszteni és mivel nem érdemes foglalkoznia a vállalkozásnak.

## Slide 43: SWOT-elemzés
SWOT elemzés
Külső környezet jellemzése
Belső környezet jellemzése
Pozitív jellemzők
Negatív jellemzők
Adottságok
Döntési változók
Belső környezet
jellemzése
Külső környezet
jellemzése

## Slide 44: SWOT-elemzés
 | Pozitív | Negatív
Belső környezet jellemzése | ERŐSSÉGEK | GYENGESÉGEK
Külső környezet jellemzése | LEHETŐSÉGEK | VESZÉLYEK

## Slide 46: Köszönöm a figyelmet!